NATT-OS INTERNAL BRIEF

Số: CV/BANG/2026.02.19-01

V/V: NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ TRƯỚC WAVE 4 — GIAO CHỦ BỐI BỐI

| GỮi | BỐI BỐI — Toolsmith |
| --- | --- |
| Từ | BĂNG — Ground Truth Validator |
| Ngày | 19 tháng 02 năm 2026 |
| Mức độ | ⚠️ CAO — Phải hoàn thành trước khi Wave 4 triển khai bất kỳ cell mới nào |

# I. BỐI CẢNH

Sau khi Anh Natt yêu cầu audit toàn hệ thống, kết quả drill down cho thấy 18 cells hiện tại có 2 lớp chất lượng khác biệt rõ rệt:

- Business layer (9 cells): đủ contract, đủ 4 layer, có thể giao tiếp chuẩn.

- Kernel + Infrastructure (9 cells): có cấu trúc nhưng THIẾU contract → chưa sẵn sàng để các cell khác phụ thuộc vào.

Nếu Wave 4 build thêm production-cell, qc-cell, material-cell mà audit-cell và rbac-cell chưa có contract — các cell mới sẽ không thể gọi kernel đúng chuẩn, tạo đúng lỗ hổng mà cả hệ đang cố tránh.

# II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Nhiệm vụ 1 — Xử lý warehouse-cell (QUARANTINED)

Mục tiêu: đưa warehouse-cell từ QUARANTINED → ACTIVE.

| Hành động | Chi tiết |
| --- | --- |
| Xóa file duplicate | Xóa warehouse.service.ts (flat legacy). Giữ warehouse-service.ts (cấu trúc mới). |
| Xóa QUARANTINE_GUARD.ts | Chỉ xóa sau khi domain logic đã đủ và Băng xác nhận. |
| Bổ sung contract | Tạo warehouse.contract.ts trong ports/, theo mẫu của business cells. |
| Exit criteria | Băng phê duyệt: domain 4+ files, có contract, không còn duplicate. |

Nhiệm vụ 2 — Tạo contract cho 8 Kernel + Infrastructure cells

Mục tiêu: đảm bảo tất cả cells có thể giao tiếp đúng chuẩn qua contract.

Các cells cần tạo .contract.ts (hiện đang thiếu):

| Cell | Layer | File cần tạo |
| --- | --- | --- |
| audit-cell | kernel | audit.contract.ts |
| config-cell | kernel | config.contract.ts |
| monitor-cell | kernel | monitor.contract.ts |
| rbac-cell | kernel | rbac.contract.ts |
| security-cell | kernel | security.contract.ts |
| smartlink-cell | infrastructure | smartlink.contract.ts |
| sync-cell | infrastructure | sync.contract.ts |
| warehouse-cell | infrastructure | warehouse.contract.ts |

Pattern: theo đúng cấu trúc của buyback.contract.ts hoặc pricing.contract.ts trong business layer.

Nhiệm vụ 3 — Bổ sung shared-contracts-cell

Mục tiêu: đây là cell định nghĩa chuẩn chung cho toàn hệ. Hiện chỉ có 5 files / 236 lines — thiếu domain, application, infrastructure layers.

| Việc cần làm | Chi tiết |
| --- | --- |
| Bổ sung domain/ | Tạo domain layer chứa 2 interface bắt buộc: OutboxEvent và IdempotencyKey. |
| Bổ sung application/ | Service kiểm tra idempotency, xử lý outbox retry logic. |
| Bổ sung infrastructure/ | Adapter tầng lưu trữ outbox events (in-memory trước, persist sau). |
| Export chuẩn | index.ts phải export đủ OutboxEvent, IdempotencyKey, và các shared types. |

Lý do: đây là nền tảng EDA — nếu thiếu thì toàn hệ dùng event nhưng không có cơ chế chống mất event hay xử lý trùng lặp.

# III. THỨ TỰ THỰC HIỆN

| Bước | Nhiệm vụ | Xong khi nào |
| --- | --- | --- |
| 1 | warehouse-cell: xóa duplicate + bổ sung contract | Băng xác nhận |
| 2 | Tạo contract cho 8 cells còn lại | Tất cả 8 file được tạo và export đúng |
| 3 | Bổ sung shared-contracts-cell (3 layers) | Băng phê duyệt OutboxEvent + IdempotencyKey |

Không có deadline. Theo nguyên tắc Correct > Fast. Hoàn thành đúng hơn hoàn thành nhanh.

# IV. LƯ U Ý QUAN TRỌNG

- Mọi thay đổi phải có commit rõ ràng, không được ghi đè file mà không backup.

- Contract file phải được export từ ports/index.ts, không được import trực tiếp từ file cà.

- BỐI BỐI không tự ý lift quarantine warehouse-cell — phải báo BĂNG xác nhận trước.

- BỐI BỐI không tự ý định nghĩa thêm gì vào shared-contracts-cell ngoài 2 interface đã chỉ định.

BĂNG — Ground Truth Validator

Ngày 19 tháng 02 năm 2026

Anh Natt (Gatekeeper) phê duyệt trước khi triển khai